STAY HERE PR LLC

Plan de Despliegue

App de Servicios de Limpieza — de prototipo a producto en producción

Especificación técnica de construcción

Preparado para: Osval — Newcomm / Stay Here PR   ·   Fecha: julio 2026

Este documento describe todo lo necesario para convertir el prototipo interactivo en una aplicación web real, segura y multiusuario. Está escrito para que lo use un desarrollador, o para guiar una construcción con herramientas no-code / con IA. Incluye arquitectura, modelo de datos, autenticación por roles, envío de correos, almacenamiento de fotos, generación de facturas en PDF, costos estimados y un plan por fases.

# 1. Resumen y objetivo

Qué es. Una app web donde el personal de limpieza envía, desde su teléfono, un reporte por propiedad (con foto antes y después y reporte de daño opcional) y sus gastos con recibo. La administradora revisa, aprueba y recibe una factura semanal por persona. El dueño administra usuarios, tarifas y datos.

Qué cambia al pasar a producción. El prototipo guarda todo en el navegador y verifica contraseñas en el propio dispositivo — sirve para ver el diseño, no para uso real. La versión en producción mueve los datos, la autenticación y los permisos a un servidor, añade correos automáticos, almacenamiento seguro de fotos y facturas en PDF verdaderas.

Principio de seguridad clave. Ocultar un botón no es seguridad. Cada permiso debe volver a verificarse en el servidor en cada petición, no solo esconderse en la interfaz.

# 2. Arquitectura recomendada

La ruta más rápida y económica para una operación de este tamaño es un stack administrado ("serverless") que ya trae base de datos, autenticación, almacenamiento de archivos y funciones — todo integrado. Recomendación principal:

| Capa | Recomendación | Alternativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend (la app) | React + Vite, desplegado en Vercel | Next.js |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL administrado) | Firebase Firestore |
| Autenticación | Supabase Auth (correo + contraseña, roles) | Firebase Auth / Auth0 |
| Fotos y recibos | Supabase Storage (privado) | Amazon S3 / Cloudflare R2 |
| Correos | Resend o Postmark | SendGrid / Amazon SES |
| Facturas PDF | Función servidor con Puppeteer o React-PDF | API de PDF (DocRaptor) |
| Lógica servidor | Supabase Edge Functions | Cloud Functions |

Por qué Supabase. Reúne base de datos, login por roles, almacenamiento de fotos y funciones en un solo lugar, con un plan gratuito para empezar y seguridad a nivel de fila (RLS) que hace cumplir los permisos en la propia base de datos — justo lo que este proyecto necesita. Es la opción con menor esfuerzo para llegar a algo seguro y funcional.

# 3. Modelo de datos

Seis tablas principales. Los identificadores son UUID; las fechas en formato ISO. "FK" indica relación con otra tabla.

### Tabla: users (usuarios / accesos)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Identidad de Supabase Auth |
| email | texto | Login |
| display_name | texto | Nombre visible |
| role | enum | owner · admin · cleaner |
| staff_id | uuid FK | Vincula a professionals (solo cleaner) |
| active | booleano | Desactivar sin borrar |

### Tabla: professionals (perfil del emisor de factura)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid |  |
| name / address / phone | texto | Aparece como "Emisor" en la factura |
| tax_id | texto | Identificación fiscal (cifrado en reposo) |
| email | texto |  |

### Tabla: properties (propiedades)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid |  |
| name | texto | Ej: Casa Coral — Ponce |
| address | texto |  |
| active | booleano |  |

### Tabla: rates (tarifas negociadas)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| professional_id | uuid FK | Independiente por persona |
| property_id | uuid FK |  |
| amount | decimal | Tarifa por servicio/visita |

### Tabla: submissions (envíos: servicio o gasto)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid |  |
| type | enum | service · expense |
| professional_id | uuid FK | Quién lo envió |
| date | fecha | Fecha del servicio/gasto |
| status | enum | pending · approved · rejected |
| total | decimal | Calculado en el servidor, no confiar en el cliente |
| paid | booleano | Marcado al pagar la factura |
| expense_desc | texto | Solo gastos |
| property_id | uuid FK | Propiedad del gasto (solo gastos) |

### Tabla: submission_items (renglones por propiedad de un servicio)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| submission_id | uuid FK | Un servicio puede cubrir varias propiedades |
| property_id | uuid FK |  |
| rate_applied | decimal | Tarifa congelada al momento del envío |
| photo_before | texto | Ruta en Storage |
| photo_after | texto | Ruta en Storage |
| damage_note | texto | Opcional |
| damage_photo | texto | Opcional |
| photos_deleted | booleano | true cuando las imágenes se liberaron de Storage |

### Tabla: submissions — campos añadidos para el archivo

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| archived_at | fecha/hora | Sello del momento en que el correo de archivo se envió con éxito |
| invoice_pdf | texto | Ruta del PDF de factura generado |
| report_pdf | texto | Ruta del reporte de fotos generado |

### Tabla: distribution (lista de correos del envío semanal)

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| id | uuid |  |
| label | texto | Etiqueta (ej: Administradora, Contabilidad) |
| email | texto | Destinatario |
| active | booleano | Solo los activos reciben el correo |

Regla de oro del cálculo. El total de cada servicio se calcula en el servidor a partir de la tarifa vigente, nunca a partir de un número enviado por el teléfono. Así nadie puede alterar el monto manipulando la app.

# 4. Autenticación y permisos por rol

Tres roles, exactamente como en el prototipo. La diferencia es que ahora los permisos se hacen cumplir en el servidor y en la base de datos.

| Acción | Personal | Administradora | Dueño |
| --- | --- | --- | --- |
| Enviar su propio servicio/gasto | Sí | — | — |
| Ver solo sus propios envíos | Sí | — | — |
| Ver bandeja y aprobar/rechazar | No | Sí | Sí |
| Ver y descargar facturas | No | Sí | Sí |
| Ver reportes de daño | No | Sí | Sí |
| Editar tarifas negociadas | No | Sí | Sí |
| Editar datos de empresa/perfiles | No | Sí | Sí |
| Exportar base de datos | No | Sí | Sí |
| Crear/desactivar usuarios y roles | No | No | Sí |

### Requisitos de seguridad concretos

- Contraseñas hasheadas. Nunca texto plano. Supabase Auth usa bcrypt automáticamente; la contraseña real jamás se guarda ni viaja.

- Verificación en el servidor. Cada permiso de la tabla anterior se aplica con Row Level Security (RLS) en la base de datos: un cleaner físicamente no puede leer filas que no sean suyas, aunque manipule la app.

- Sesiones con token. Login por token con expiración y renovación; cierre de sesión invalida el token.

- Recuperación de contraseña. Enlace "¿Olvidó su contraseña?" por correo, con caducidad.

- 2FA para dueño y administradora. Segundo factor (código de app/SMS) recomendado para las cuentas con más poder.

- Contraseña temporal. Al crear un usuario, se le obliga a cambiarla en el primer acceso.

- Bitácora de auditoría. Registrar quién aprobó, rechazó, cambió tarifas o creó usuarios, con fecha y hora.

# 5. Correos automáticos y lista de distribución

lista de distribución editable en Ajustes, donde el dueño o la administradora añaden correos con etiqueta y activan o pausan cada uno. Solo los correos activos reciben el envío.

| Evento | Destinatario | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Nuevo servicio/gasto enviado | Lista activa | Persona, propiedad(es), monto, enlace a revisar |
| Daño reportado | Lista activa | Alerta con propiedad, descripción y foto |
| Archivo semanal (lunes) | Lista activa | Factura PDF + reporte de fotos + fotos |
| Envío aprobado/rechazado | Personal (opcional) | Confirmación del estado |

Control por destinatario. Cada factura muestra en vivo "Se enviará a: …" con los destinatarios activos, y un botón para enviar de inmediato además del envío automático semanal.

# 6. Almacenamiento de fotos y recibos

- Bucket privado. Las fotos (antes, después, daño, recibo) van a un bucket privado en Supabase Storage — nunca URLs públicas.

- Acceso con enlaces firmados. La app genera enlaces temporales que caducan; solo administradora y dueño pueden verlos.

- Compresión en el teléfono. Reducir cada imagen a ~200–400 KB antes de subirla ahorra datos móviles, acelera la carga en el campo y multiplica la duración del plan gratuito de almacenamiento.

- Nombres organizados. Ruta tipo propiedad/fecha/tipo_envío-id.jpg para trazabilidad.

- Respaldo. Storage replica los archivos; además, el correo de archivo semanal actúa como respaldo permanente (ver sección 8).

# 7. Facturas en PDF y reporte de fotos

Dos documentos se generan por persona y por semana, ambos en el servidor a partir de las plantillas ya diseñadas en el prototipo.

### Factura PDF

- Dirección correcta. Emisor = profesional; "Facturar a" = Stay Here PR LLC. Con número de factura, período semanal, renglones, subtotales y total.

- Numeración consecutiva. Número único y secuencial por profesional, guardado en la base de datos.

- Congelado. Una vez pagada, la factura no cambia aunque se editen tarifas después.

### Reporte de fotos

foto real embebida y, alrededor, cuatro datos:

- Dónde — la propiedad.

- Cuándo — la fecha del servicio.

- Quién — la persona que hizo el trabajo.

- Por qué — el tipo de foto: antes, después, daño o recibo (con la nota de daño o el monto del gasto cuando aplica).

Fotos embebidas, no enlazadas. Las imágenes se incrustan dentro del PDF del reporte. Así el documento sigue siendo evidencia completa y legible incluso después de borrar las fotos originales de la base de datos.

# 8. El correo como archivo permanente + liberación de fotos

La idea central. Cada lunes, el sistema empaqueta todo lo de la semana de cada persona y lo envía por correo a la lista de distribución activa. Una vez en la bandeja de entrada, ese correo — con la factura, el reporte de fotos y las imágenes — es un registro permanente e independiente de la base de datos. Eso permite borrar las fotos del almacenamiento cuando se acerque el límite gratuito, sin perder nunca la evidencia.

### Qué contiene el correo semanal

- Factura PDF (profesional → Stay Here PR LLC), lista para pagar.

- Reporte de fotos PDF con cada imagen real y su dónde / cuándo / quién / por qué.

- Las fotos originales, empaquetadas en un solo archivo ZIP con nombres trazables (propiedad_fecha_tipo.jpg).

### La tarea automática del lunes (cron)

Supabase incluye tareas programadas gratuitas. Cada lunes, la función: (1) reúne los servicios y gastos aprobados de la semana anterior por persona; (2) genera la factura PDF y el reporte de fotos; (3) descarga las fotos de Storage y las comprime en un ZIP; (4) envía el correo a la lista activa; (5) sella cada registro con archived_at.

Límite de tamaño de adjuntos. La mayoría de los buzones aceptan ~25 MB por correo. Una semana de fotos comprimidas suele caber; si una semana pesada excede el límite, la función adjunta la factura y el reporte, e incluye enlaces de descarga temporales para las fotos. Por eso importa comprimir en el teléfono.

### Borrado seguro de fotos (regla estricta)

Borrar imágenes debe ser deliberado. El diseño garantiza que nunca se pierde evidencia:

- 1. Solo después de enviar. Una foto solo puede borrarse si el correo de archivo de esa semana se envió con éxito (archived_at presente).

- 2. Solo pagadas. Además, la semana debe estar marcada como pagada.

- 3. El texto se conserva para siempre. Nunca se borra el registro (quién, propiedad, fecha, monto, nota de daño) — pesa muy poco. Solo se eliminan los archivos de imagen; el item queda marcado con photos_deleted = true.

- 4. Manual primero, luego automático. Se recomienda empezar con un botón manual ("Liberar fotos de semanas archivadas y pagadas") para mantener el control, y automatizar solo cuando haya confianza (ej: liberar automáticamente fotos con más de X semanas, archivadas y pagadas).

Resultado. La base de datos se mantiene ligera y dentro del plan gratuito, mientras la evidencia completa vive de forma permanente en los correos de archivo.

# 9. Plan de construcción por fases

Orden recomendado para tener algo usable pronto e ir añadiendo capas.

| Fase | Entregable | Alcance |
| --- | --- | --- |
| 1 — Base | Login + roles + base de datos | Autenticación real, todas las tablas, RLS, seed de propiedades y personal |
| 2 — Captura | Formulario del personal en producción | Envío por propiedad, fotos antes/después a Storage, gastos con recibo |
| 3 — Back office | Bandeja, aprobación, tarifas, daños | Flujo completo de revisión con datos reales |
| 4 — Facturas | Factura PDF + reporte de fotos | Agrupación semanal, PDF con fotos embebidas, descarga |
| 5 — Correos | Distribución + notificaciones | Lista editable, avisos de envío/daño, botón de envío manual |
| 6 — Archivo | Correo semanal automático + prune | Cron del lunes con ZIP, sello archived_at, borrado seguro de fotos |
| 7 — Extras | 2FA, auditoría, respaldos, PWA | Endurecimiento de seguridad e "instalar en el teléfono" |

Nota sobre "instalar en el teléfono" (PWA). La app puede configurarse como Progressive Web App: el personal la "instala" desde el navegador y la abre como si fuera una app nativa, sin pasar por las tiendas de Apple/Google. Es la vía más simple para uso en el campo.

# 10. Costos estimados

Para una operación pequeña (pocos limpiadores, un puñado de propiedades), los planes gratuitos cubren el arranque. Rangos mensuales aproximados en USD al crecer:

| Servicio | Arranque | Con uso real |
| --- | --- | --- |
| Supabase (BD + Auth + Storage) | $0 | $25/mes (plan Pro) |
| Vercel (hosting de la app) | $0 | $0–20/mes |
| Resend / Postmark (correos) | $0 | $0–15/mes |
| Dominio propio | — | ~$12/año |
| Total aproximado | $0 | $25–60/mes |

Costo de construcción. Si lo desarrolla un tercero, este documento sirve como especificación para cotizar. Si se construye con herramientas asistidas por IA, el costo principal es tiempo. En ambos casos, empezar por la Fase 1 permite validar rápido antes de invertir en el resto.

# 11. Próximos pasos inmediatos

- 1. Crear cuenta gratuita en Supabase y en Vercel.

- 2. Definir la lista real de propiedades y personal, y sus tarifas negociadas.

- 3. Construir la Fase 1 (login + roles + tablas) y cargar esos datos reales.

- 4. Probar el ciclo completo con una semana real de servicios antes de añadir correos y facturas automáticas.

- 5. Decidir el dominio (ej. limpieza.stayherepr.com) para la app.

Este plan corresponde al prototipo interactivo entregado (limpieza-app.html). El prototipo demuestra el diseño, el flujo y las reglas de acceso; este documento define cómo llevarlo a producción de forma segura.